Bitácora de Álvaro González

Fecha	Actividad realizada
4/9/2016	Subir el archivo .odt de requerimientos funcionales a Github.
5/9/2016	Colaborar en la redacción y elaboración de los requerimientos no funcionales, contrato de software y alcances.
11/9/2016	Trabajar en el prototipo funcional del proyecto. / Diseño de interfaz gráfica del modulo de activos
13/9/2016	Unión del proyecto. Implementación de funciones al prototipo.
22/9/2016	Corregir algunos errores en el prototipo, definir nuevas funciones y editar el estilo del sitio web
8/10/2016 – 9/10/2016	Terminar el IMEC de activos. Cargar las subcategorias de cada <SELECT> según la categoría elegida. / Nuevas funciones en procedimientos almacenados. (paAdministrarCategoria y paAdministrarArticulo). / Definida nueva regla de negocio: Cuando se elimina una categoría o subcategoría, el/los artículos relacionados pasan a una categoría “Sin Categoría” (que no está en base de datos para no disminuir el rendimiento del servidor). / –Aún sin implementar – / Cargar los datos actuales de un articulo cuando se quiere editar. / Implementar plugins de Notificación con JavaScript para mostrar si una operación resultó exitosa.
12/10/2016 – 13/10/2016	Implementar las nuevas reglas de negocio del módulo de activos.
21/10/2016 – 23/10/2016	Preparar el servidor para establecerlo como servidor de integración continua.
26/10/2016	Realizar las instalaciones necesarias al servidor para la integración continua. / -Instalado Jenkins como plataforma de CI. / -PHPUnit como motor de pruebas unitarias. / -Instaladas otras herramientas como pdepend, phpmd, phploc, entre otras; para generar gráficos, reportes y análisis de pruebas unitarias. / Configuracion de Jenkins para enviar correos cada vez que se ejecuta una build y detectar cuando hay un commit en el repositorio del proyecto.