Bitácora de Álvaro González

Fecha	Actividad realizada
4/9/2016	Subir el archivo .odt de requerimientos funcionales a Github.
5/9/2016	Colaborar en la redacción y elaboración de los requerimientos no funcionales, contrato de software y alcances.
11/9/2016	Trabajar en el prototipo funcional del proyecto. / Diseño de interfaz gráfica del modulo de activos
13/9/2016	Unión del proyecto. Implementación de funciones al prototipo.
22/9/2016	Corregir algunos errores en el prototipo, definir nuevas funciones y editar el estilo del sitio web
8/10/2016 – 9/10/2016	Terminar el IMEC de activos. Cargar las subcategorias de cada <SELECT> según la categoría elegida. / Nuevas funciones en procedimientos almacenados. (paAdministrarCategoria y paAdministrarArticulo). / Definida nueva regla de negocio: Cuando se elimina una categoría o subcategoría, el/los artículos relacionados pasan a una categoría “Sin Categoría” (que no está en base de datos para no disminuir el rendimiento del servidor). / –Aún sin implementar – / Cargar los datos actuales de un articulo cuando se quiere editar. / Implementar plugins de Notificación con JavaScript para mostrar si una operación resultó exitosa.